PLANO DE EXECUÇÃO

# Auditoria Segurança e Qualidade PandaBio

Ordem controlada para aplicação dos prompts após conclusão do desenvolvimento

| Projeto | PandaBio |
| --- | --- |
| Status | Planejado para execução após finalização do desenvolvimento |
| Data do plano | 1 de outubro de 2026 |
| Fonte | Prompts do documento Novo Documento RTF.rtf |

Cada etapa deve ser implementada, revisada e testada antes do início da próxima.

# Objetivo e escopo

Este plano orienta auditoria de segurança, qualidade, arquitetura, testes e operação do PandaBio. A execução começa somente quando as funcionalidades do produto estiverem concluídas e estabilizadas.

O texto do RTF foi tratado como lista de solicitações para análise. Ele não autoriza mudanças automáticas. A ordem prioriza proteção de dados e testes antes de refatorações e otimizações.

# Constatações iniciais

[ ] O frontend usa Supabase diretamente com VITE_SUPABASE_ANON_KEY. A segurança depende de RLS correto; service_role_key nunca pode chegar ao navegador.

[ ] Existem migrations de RLS, agendamentos, analytics, páginas públicas e domínio personalizado. O banco real deve ser comparado com essas migrations.

[ ] Uploads passam por FileReader, compressão no cliente e Supabase Storage. MIME, conteúdo, tamanho e policies precisam de validação.

[ ] O .gitignore exclui .env* e mantém .env.example. Histórico Git e bundle de produção ainda precisam ser auditados.

[ ] Existem vários console.error e console.warn. Logs, redaction e rastreabilidade precisam de estratégia própria.

[ ] Os prompts 17 e 18 estão vazios e devem ser pulados.

# Regra de passagem

Implementar somente o escopo da etapa atual.

Revisar alterações e confirmar ausência de escopo extra.

Criar ou atualizar testes da área afetada.

Rodar npm run test:run.

Rodar npm run lint ou npx tsc --noEmit.

Rodar npm run build.

Executar testes específicos, incluindo erros e autorização quando aplicável.

Registrar evidências, limitações, migrations e decisão de aceite.

Avançar somente após confirmar ausência de regressão.

# Mapa de execução

| Ordem | Prompt | Tema | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Preparação | Baseline técnico | Estado inicial registrado |
| 1 | 12 | Testes | Testes base e novos testes passam |
| 2 | 8 | Segredos e Git | Nenhuma credencial privada exposta |
| 3 | 9 | Endpoints e chaves | Bundle sem segredo privado |
| 4 | 19 | Supabase e RLS | Isolamento entre usuários comprovado |
| 5 | 13 | Autenticação e autorização | Acesso depende de sessão e propriedade |
| 6 | 16 | Senhas | Fluxo seguro sem armazenamento próprio |
| 7 | 14 | Uploads | Arquivos inválidos bloqueados |
| 8 | 10 | Segurança da aplicação | Entradas maliciosas rejeitadas |
| 9 | 20 | HTTPS e headers | Headers validados em produção |
| 10 | 6 | Tipos TypeScript | TypeScript passa sem novos escapes |
| 11 | 4 | Tratamento de erros | Falhas têm feedback e recuperação |
| 12 | 7 | Hooks | Lint e testes sem regressão |
| 13 | 5 | Separação de responsabilidades | UI e regras testáveis separadamente |
| 14 | 11 | Estado | Sem estado divergente |
| 15 | 2 | DRY | Duplicação reduzida sem mudança de comportamento |
| 16 | 1 | Código morto | Elementos não usados removidos com segurança |
| 17 | 3 | Performance | Métricas não pioram |
| 18 | 15 | Observabilidade | Logs seguros e rastreáveis |
| 19 | 21 | Monitoramento DevOps | Falhas detectadas e recuperação validada |
| 20 | 17 e 18 | Sem conteúdo | Pular |

## Etapa 0 Preparação

| Prompt de origem | Baseline técnico |
| --- | --- |
| Objetivo | Registrar estado antes das mudanças |
| Dependências | Nenhuma |
| Critério de aceite | Comandos base executados e resultados registrados. |

### Tarefas e subtarefas

[ ] Criar branch de trabalho e registrar snapshot inicial.

[ ] Rodar npm run test:run, npm run lint e npm run build.

[ ] Registrar falhas existentes sem corrigi-las nesta etapa.

[ ] Confirmar ambiente Supabase de teste.

### Registro da etapa

| Responsável |  |
| --- | --- |
| Data de início |  |
| Data de conclusão |  |
| Evidências |  |

## Etapa 1 Testes

| Prompt de origem | 12 |
| --- | --- |
| Objetivo | Criar rede de segurança antes das refatorações |
| Dependências | Etapa 0 |
| Critério de aceite | Testes antigos e novos passam; build e lint passam. |

### Tarefas e subtarefas

[ ] Mapear áreas críticas e lacunas de cobertura.

[ ] Adicionar testes de autenticação, logout e sessão expirada.

[ ] Adicionar testes de configurações, perfil, links e produtos.

[ ] Adicionar testes de agendamentos, uploads, domínio e analytics.

[ ] Adicionar casos de erro e isolamento entre usuários quando houver ambiente.

### Registro da etapa

| Responsável |  |
| --- | --- |
| Data de início |  |
| Data de conclusão |  |
| Evidências |  |

## Etapa 2 Segredos e Gitignore

| Prompt de origem | 8 |
| --- | --- |
| Objetivo | Eliminar exposição de credenciais |
| Dependências | Etapa 1 |
| Critério de aceite | Nenhuma credencial privada em código, histórico recente ou bundle. |

### Tarefas e subtarefas

[ ] Auditar .env, .env.e2e, .env.example e equivalentes.

[ ] Pesquisar credenciais no código, histórico Git e build.

[ ] Confirmar ausência de service_role_key no frontend.

[ ] Rotacionar qualquer segredo real encontrado no histórico.

### Registro da etapa

| Responsável |  |
| --- | --- |
| Data de início |  |
| Data de conclusão |  |
| Evidências |  |

## Etapa 3 Endpoints e chaves

| Prompt de origem | 9 |
| --- | --- |
| Objetivo | Revisar superfície exposta no navegador |
| Dependências | Etapa 2 |
| Critério de aceite | Bundle sem segredo privado e chamadas sensíveis protegidas. |

### Tarefas e subtarefas

[ ] Listar fetch, Supabase e endpoints externos.

[ ] Separar operações públicas de operações sensíveis.

[ ] Confirmar que tokens privados não são enviados ao cliente.

[ ] Mover para backend apenas o que exigir segredo ou privilégio elevado.

### Registro da etapa

| Responsável |  |
| --- | --- |
| Data de início |  |
| Data de conclusão |  |
| Evidências |  |

## Etapa 4 Supabase e RLS

| Prompt de origem | 19 |
| --- | --- |
| Objetivo | Blindar acesso aos dados |
| Dependências | Etapas 1 a 3 |
| Critério de aceite | Usuário A não lê, altera ou exclui dados do usuário B. |

### Tarefas e subtarefas

[ ] Comparar migrations com schema e policies do banco real.

[ ] Listar tabelas sem RLS e policies permissivas.

[ ] Revisar SECURITY DEFINER, views públicas e grants.

[ ] Testar usuário A lendo e alterando dados do usuário B.

[ ] Aplicar migrations somente após revisão e backup de teste.

### Registro da etapa

| Responsável |  |
| --- | --- |
| Data de início |  |
| Data de conclusão |  |
| Evidências |  |

## Etapa 5 Autenticação e autorização

| Prompt de origem | 13 |
| --- | --- |
| Objetivo | Garantir menor privilégio |
| Dependências | Etapa 4 |
| Critério de aceite | Acesso permitido somente com sessão válida e autorização do recurso. |

### Tarefas e subtarefas

[ ] Revisar sessão, expiração, logout e rotas protegidas.

[ ] Validar ownership em leitura, edição e exclusão.

[ ] Isolar operações administrativas.

[ ] Testar visitante, usuário autenticado e usuário diferente.

### Registro da etapa

| Responsável |  |
| --- | --- |
| Data de início |  |
| Data de conclusão |  |
| Evidências |  |

## Etapa 6 Senhas

| Prompt de origem | 16 |
| --- | --- |
| Objetivo | Manter credenciais sob controle do Supabase Auth |
| Dependências | Etapa 5 |
| Critério de aceite | Fluxo seguro sem exposição ou armazenamento próprio de senha. |

### Tarefas e subtarefas

[ ] Confirmar que a aplicação nunca armazena senha própria.

[ ] Revisar confirmação de e-mail e recuperação de senha.

[ ] Revisar MFA, rate limit e políticas de senha.

[ ] Testar login, troca, recuperação e logout.

[ ] Não criar hash no frontend nem tabela paralela de senhas.

### Registro da etapa

| Responsável |  |
| --- | --- |
| Data de início |  |
| Data de conclusão |  |
| Evidências |  |

## Etapa 7 Uploads

| Prompt de origem | 14 |
| --- | --- |
| Objetivo | Bloquear arquivos perigosos |
| Dependências | Etapas 4 e 5 |
| Critério de aceite | Arquivos inválidos são bloqueados no cliente e no servidor ou Storage. |

### Tarefas e subtarefas

[ ] Mapear inputs de arquivo e StorageService.

[ ] Validar MIME, extensão, tamanho e dimensões.

[ ] Validar conteúdo real, não apenas extensão declarada.

[ ] Gerar caminhos com UUID e impedir path traversal.

[ ] Bloquear executáveis e revisar bucket e policies.

[ ] Testar arquivo válido, MIME falso, arquivo grande e executável.

### Registro da etapa

| Responsável |  |
| --- | --- |
| Data de início |  |
| Data de conclusão |  |
| Evidências |  |

## Etapa 8 Segurança da aplicação

| Prompt de origem | 10 |
| --- | --- |
| Objetivo | Reduzir vulnerabilidades comuns |
| Dependências | Etapas 4 a 7 |
| Critério de aceite | Entradas maliciosas rejeitadas e conteúdo não executa script. |

### Tarefas e subtarefas

[ ] Revisar consultas SQL e funções RPC.

[ ] Validar e sanitizar entradas antes de persistir ou renderizar.

[ ] Revisar XSS, CSRF conforme modelo de autenticação e conteúdo externo.

[ ] Revisar schemas Zod e validação de backend.

[ ] Adicionar testes de payloads maliciosos.

### Registro da etapa

| Responsável |  |
| --- | --- |
| Data de início |  |
| Data de conclusão |  |
| Evidências |  |

## Etapa 9 HTTPS e headers

| Prompt de origem | 20 |
| --- | --- |
| Objetivo | Proteger transporte e navegador |
| Dependências | Etapa 8 e infraestrutura definida |
| Critério de aceite | HTTPS e headers aprovados no ambiente de produção. |

### Tarefas e subtarefas

[ ] Confirmar HTTPS obrigatório em produção.

[ ] Configurar HSTS, CSP, X-Content-Type-Options e Referrer-Policy.

[ ] Configurar Permissions-Policy e proteção contra iframe.

[ ] Eliminar mixed content e recursos HTTP.

[ ] Validar headers com curl -I e no ambiente publicado.

### Registro da etapa

| Responsável |  |
| --- | --- |
| Data de início |  |
| Data de conclusão |  |
| Evidências |  |

## Etapa 10 Tipos TypeScript

| Prompt de origem | 6 |
| --- | --- |
| Objetivo | Aumentar precisão do código |
| Dependências | Etapas 1 a 9 |
| Critério de aceite | npx tsc --noEmit passa sem novos escapes de tipo. |

### Tarefas e subtarefas

[ ] Catalogar any e substituir por tipos específicos.

[ ] Tipar props, respostas de serviço, formulários e erros.

[ ] Restringir unions e valores de domínio.

[ ] Gerar ou revisar tipos do banco quando aplicável.

### Registro da etapa

| Responsável |  |
| --- | --- |
| Data de início |  |
| Data de conclusão |  |
| Evidências |  |

## Etapa 11 Tratamento de erros

| Prompt de origem | 4 |
| --- | --- |
| Objetivo | Evitar falhas silenciosas |
| Dependências | Etapas 1 a 10 |
| Critério de aceite | Falhas exibem feedback seguro e têm recuperação ou orientação. |

### Tarefas e subtarefas

[ ] Criar Error Boundary para falhas de renderização.

[ ] Padronizar loading, erro, vazio e retry.

[ ] Separar mensagem técnica de mensagem exibida ao usuário.

[ ] Tratar promises assíncronas e sessão expirada.

[ ] Testar falha de rede, banco, upload e autenticação.

### Registro da etapa

| Responsável |  |
| --- | --- |
| Data de início |  |
| Data de conclusão |  |
| Evidências |  |

## Etapa 12 Hooks

| Prompt de origem | 7 |
| --- | --- |
| Objetivo | Tornar efeitos previsíveis |
| Dependências | Etapa 11 |
| Critério de aceite | Lint e testes passam sem loops, efeitos duplicados ou regressões. |

### Tarefas e subtarefas

[ ] Verificar regras dos hooks.

[ ] Revisar dependências de useEffect, useMemo e useCallback.

[ ] Extrair lógica complexa para hooks customizados.

[ ] Usar useReducer somente quando estados relacionados justificarem.

### Registro da etapa

| Responsável |  |
| --- | --- |
| Data de início |  |
| Data de conclusão |  |
| Evidências |  |

## Etapa 13 Separação de responsabilidades

| Prompt de origem | 5 |
| --- | --- |
| Objetivo | Separar UI de regras de negócio |
| Dependências | Etapas 10 a 12 |
| Critério de aceite | Componentes principais ficam testáveis sem dependência direta do backend. |

### Tarefas e subtarefas

[ ] Identificar componentes com API e regra de negócio misturadas.

[ ] Mover acesso a dados para serviços ou hooks.

[ ] Separar containers e componentes apresentacionais onde houver ganho.

[ ] Testar componentes visuais sem Supabase real.

### Registro da etapa

| Responsável |  |
| --- | --- |
| Data de início |  |
| Data de conclusão |  |
| Evidências |  |

## Etapa 14 Gerenciamento de estado

| Prompt de origem | 11 |
| --- | --- |
| Objetivo | Eliminar inconsistências de estado |
| Dependências | Etapa 13 |
| Critério de aceite | Perfil, links, produtos e agendamentos não apresentam estado divergente. |

### Tarefas e subtarefas

[ ] Mapear prop drilling e estado duplicado.

[ ] Definir estado local, compartilhado e persistido.

[ ] Revisar Context API somente para dados globais.

[ ] Agrupar estados que mudam juntos.

[ ] Testar sincronização entre UI e Supabase.

### Registro da etapa

| Responsável |  |
| --- | --- |
| Data de início |  |
| Data de conclusão |  |
| Evidências |  |

## Etapa 15 DRY

| Prompt de origem | 2 |
| --- | --- |
| Objetivo | Reduzir duplicação sem ampliar escopo |
| Dependências | Etapa 14 |
| Critério de aceite | Duplicação relevante reduzida e comportamento preservado. |

### Tarefas e subtarefas

[ ] Catalogar blocos repetidos e medir variações.

[ ] Extrair componentes, hooks e utilitários reutilizáveis.

[ ] Evitar abstração quando diferenças de negócio forem relevantes.

[ ] Preservar testes e comportamento existente.

### Registro da etapa

| Responsável |  |
| --- | --- |
| Data de início |  |
| Data de conclusão |  |
| Evidências |  |

## Etapa 16 Código morto

| Prompt de origem | 1 |
| --- | --- |
| Objetivo | Remover elementos sem uso com segurança |
| Dependências | Etapas 1 e 15 |
| Critério de aceite | Build, lint, testes e busca de referências passam. |

### Tarefas e subtarefas

[ ] Localizar componentes não renderizados e funções não chamadas.

[ ] Remover imports, estados e arquivos sem referências.

[ ] Revisar comentários obsoletos.

[ ] Usar busca de referências antes de cada remoção.

### Registro da etapa

| Responsável |  |
| --- | --- |
| Data de início |  |
| Data de conclusão |  |
| Evidências |  |

## Etapa 17 Performance

| Prompt de origem | 3 |
| --- | --- |
| Objetivo | Otimizar com evidência |
| Dependências | Etapas 12 a 16 |
| Critério de aceite | Métricas não pioram e ganho é demonstrável. |

### Tarefas e subtarefas

[ ] Medir renderizações e bundle antes da mudança.

[ ] Revisar memoização, callbacks e cálculos caros.

[ ] Revisar listas grandes, lazy loading e imagens.

[ ] Comparar métricas depois da mudança.

### Registro da etapa

| Responsável |  |
| --- | --- |
| Data de início |  |
| Data de conclusão |  |
| Evidências |  |

## Etapa 18 Observabilidade

| Prompt de origem | 15 |
| --- | --- |
| Objetivo | Criar logs úteis e seguros |
| Dependências | Etapas 2 a 17 e backend definido |
| Critério de aceite | Logs estruturados, rastreáveis e sem segredos ou dados indevidos. |

### Tarefas e subtarefas

[ ] Definir logger compatível com o ambiente real.

[ ] Padronizar info, warn, error e fatal.

[ ] Adicionar ação, userId e requestId sem dados sensíveis.

[ ] Aplicar redaction para senha, token, e-mail e dados pessoais.

[ ] Eliminar logs de debug e console com dados de usuários.

### Registro da etapa

| Responsável |  |
| --- | --- |
| Data de início |  |
| Data de conclusão |  |
| Evidências |  |

## Etapa 19 Monitoramento DevOps

| Prompt de origem | 21 |
| --- | --- |
| Objetivo | Operar produção com diagnóstico e recuperação |
| Dependências | Etapa 18 e produção definida |
| Critério de aceite | Falhas produzem alerta, diagnóstico e recuperação comprováveis. |

### Tarefas e subtarefas

[ ] Adicionar request ID e stack trace rastreável.

[ ] Criar health check detalhado.

[ ] Medir banco, cache, tempo de resposta, CPU e memória.

[ ] Configurar alertas para anomalias.

[ ] Testar deploy monitorado e rollback.

### Registro da etapa

| Responsável |  |
| --- | --- |
| Data de início |  |
| Data de conclusão |  |
| Evidências |  |

# Decisões técnicas obrigatórias

[ ] Não armazenar senhas na aplicação. Supabase Auth permanece responsável por hash, salt e fluxo de credenciais.

[ ] Não colocar service_role_key no frontend. VITE_SUPABASE_ANON_KEY só pode ser usada com RLS revisado.

[ ] Não aplicar migration de RLS diretamente em produção sem validar em teste e registrar rollback.

[ ] Não adicionar React.memo, useMemo ou useCallback sem evidência de ganho.

[ ] Não considerar console.error como observabilidade de produção.

[ ] CSRF deve ser decidido conforme uso de cookie ou token; não aplicar receita genérica.

# Checklist final

[ ] Todas as etapas aprovadas e registradas.

[ ] Testes automatizados, lint e TypeScript passando.

[ ] Build de produção passando.

[ ] RLS validado no banco real.

[ ] Nenhuma credencial privada exposta.

[ ] Uploads e entradas maliciosas testados.

[ ] HTTPS e headers validados em produção.

[ ] Logs sem senha, token ou dados pessoais indevidos.

[ ] Monitoramento e rollback testados.

[ ] Limitações e riscos residuais documentados.

# Registro de decisão final

| Responsável pela aprovação |  |
| --- | --- |
| Data |  |
| Resultado |  |
| Riscos aceitos |  |
| Próxima revisão |  |